竞争性谈判文件

项目名称:  徐州生物工程职业技术学院泉山校   区部分既有老旧建筑物及构筑物拆除

项目编号:   徐生采（2024）xzsw1103

徐州生物工程职业技术学院

为了全面落实好学校的整体规划，推进我校扩建工程建设，须对我校泉山校区西3宿舍楼西北区、二期项目部、西4公寓楼（含东侧会议室）、公厕（东侧）进行拆除，现为该项目提出相关拆除说明，并诚邀具备资格条件的拆除公司参与本次拆除项目。

- 工程概况

1．工程名称：徐州生物工程职业技术学院泉山校区部分既有老旧建筑物及构筑物拆除

2．工程地址：徐州生物工程职业技术学院院内（泉山校区）。

3．拆除工程规模：建筑面积约为2900平方米。

- 拆除标准及要求

1. 拆除建筑物及构筑物（含清理地基，注：西3宿舍楼西北区、配电室周围地基除外），垃圾外运至政府相关部门指定地点；拆除作业按国家相关规定执行；拆除范围内用防护网全部覆盖；对学校围墙搭接建筑物拆除时不得触碰围墙并做到围墙干净整洁、高度相对一致。

2．拆除范围包括建筑物及构筑物的地基基础；

3．拆除所述建筑物及构筑物，垃圾外运并清理干净；

4. 自行办理拆除及运输相关手续，承担相应产生的所有费用；

5.工期:12日历天

- 报名条件

1、具有房屋拆除三级以上（含三级）资质的独立法人企业，且已在拆迁管理部门备案登记的；

2．具有良好的商业信誉；

3．公司具有较强的专业拆除经验和能力水平，具备较好的拆除队伍、专业拆除和运输机械；

4．符合行业管理其他相关规定的要求。

5. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年近似项目业绩合同1份；

6. 本项目不接受联合体参与采购活动；

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

8. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规的供应商，拒绝其参与采购活动。

- 拆除项目报价

本拆除项目乙方经过现场踏勘后进行评估，一次性补偿给甲方资金，补偿费用限价不低于20元/平方米进行报价。

说明：

1区：西3公寓楼西北区、西4公寓楼（含东侧会议室）、公厕（东侧），立刻拆除。

2区：二期项目部，预计在12月中旬后拆除。具体时间由学校统一安排。

- 报名须知

1．需提交以下资料复印件（加盖单位公章）

- 合法有效的法人的营业执照复印件（加盖公章）；

- 法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件（复印件加盖公章）；

- 资质证书(原件及加盖单位公章的复印件)；

- 有效的安全生产许可证(原件及加盖公章的复印件)；

- 企业服务业绩一览表（近三年工程业绩，仅须提供合同主要章节复印件并加盖公章）；

- 公司应明确拟派项目负责人，及其它相关人员一览表；

- 供应商参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；同时附“信用查询记录”；

- 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）

- 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；

- 供应商的符合性审查证明文件（必须提供，否则在符合性审查时按照谈判无效处理）；

- 《谈判报价表》（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）

- 《承诺书》（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）

- 授权委托书（加盖公章，格式见《谈判文件》附件）；

- 授权委托书中受托人身份证复印件；

2．投标文件接收开始时间：_2024年11月20日8：30时__

截止时间：_2024年11月20日9：00时

3．报名地点：徐州市西三环路297号，徐州生物工程职业技术学院国资处评标室

4.开标时间：2024年11月20日9：00时

5．联系人：杜老师    电话：0516-83628918

6．投标单位需在2024年11月19日下午5：00前将投标报名表、投标保证金￥5000元缴费凭证扫描件发送到邮箱（xzswgzc@163.com）。只接受法定代表人或者被授权人当面送达投标文件，不接受邮寄、快递等其他非现场方式的投标文件。

收款账户信息如下：

单位名称：徐州生物工程职业技术学院

开户行名称：江苏银行徐州科技支行

银行帐号：60200188000406012

- 现场踏勘

1．本项目组织集中现场踏勘，未现场踏勘过的投标单位视为无效投标。

2．集中现场踏勘时间为2024年11月_18_日下午_15_时_00_分，超过此时间不在接受现场踏勘申请。

3. 供应商自行勘察，了解周边原有建筑、设施，事先视察工地，充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况，通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响

3．集中现场踏勘联系人： 周老师  13685166925

附件：

附件1．

徐州生物工程职业技术学院泉山校区

部分既有老旧建筑物及构筑物拆除报价单

_________________（投标单位名称）经过现场踏勘后，对徐州生物工程职业技术学院泉山校区既有老旧建筑物及构筑物（徐生采（2024）xzsw1103）拆除项目进行了评估，我单位按照单价为___  _元/平方米补偿给甲方，合计总价人民币（大写）__       ___元（￥_        _）。

投标单位名称（盖章）：_________________

日期：_____       ____

附件2．拟合同基本条款

徐州生物工程职业技术学院泉山校区

部分既有老旧建筑物及构筑物拆除项目合同

甲方：_徐州生物工程职业技术学院_

乙方：__________________________

项目编号：

根据《中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》有关规定，为了加强房屋拆除施工管理、规范拆除施工行为，做好安全防范和市容、环境、卫生工作，确保拆除现场安全、规范、有序的进行，在平等自愿原则下经双方协商一致，签订本拆除项目合同。

- 工程名称

部分既有老旧建筑物及构筑物拆除

- 工程地点

徐州生物工程职业技术学院院内（泉山校区）

- 承包范围

（见工程概况、拆除标准及要求）

- 合同价格及结算方式

乙方拆除甲方的旧房屋建筑，在进场拆除施工前一次性按单价为____元/平方米补偿给甲方，合计总价人民币（大写）_____元（￥__元）。

乙方向甲方支付拆除补偿款的同时，向甲方交纳拆除施工履约保证金￥5000元，待拆除项目竣工验收合格后，且按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性无息返还乙方全部保证金。

- 工期要求

2024年__月__日至2024年__月__日，工期12个日历天。如遇阴雨天气或不可抗力等原因，经甲乙双方商定后工期相应顺延。

- 双方的主要责任

1．甲方责任

- 甲方提供满足乙方进行拆除的基本条件、环境以及具体的拆除范围，确保乙方在施工范围内安全拆除。

- 向乙方提供拆除过程中有关设施、管道、通讯及通讯光缆等资料。

- 甲方派驻工地代表_________，负责处理与相关单位的联系和施工中的其他有关事宜。

- 甲方有权对本拆除项目的施工和进度进行严格管理，如发现不能满足工程质量和进度要求；发现乙方存在安全隐患或存在违规作业等问题，甲方有权予以纠正，责令乙方停止施工并整改。

2．乙方责任

- 乙方进场后必须向甲方提供该项目的房屋拆除施工方案（技术、安全、文明），并采取有效的安全的防范措施，必须服从甲方和有关部门的领导。严格按照施工方案进行施工。

- 乙方在施工前必须对所有进入施工现场的作业人员进行安全技术交底和安全教育；同时建立健全安全生产管理机构和各项规章制度，配备专职项目经理和施工安全员，层层落实安全责任，确保施工作业人员认真执行；特种作业人员须持证上岗。

- 服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

- 人工拆除施工时，作业人员应做好安全保护，拆除下来的构件物品应有安全的放置场所。在拆除过程中，严禁从上部向下抛扔物件。

- 人工拆除施工应从上至下，逐层分段进行，不得垂直交叉作业。

- 乙方在施工过程中必须确保周围的道路通畅、水电不断、排水不堵，做到安全文明施工。严禁无关人员进入施工现场。

- 施工机械设备由乙方自行看管、保养，如发生机构设备丢失损坏，由乙方自行负责，与甲方无关。

- 在遇到五级以上大风或恶劣天气时，应停止施工作业。

- 在甲方监管和检查施工的过程中，如发现存在安全隐患或存在违规作业等问题，乙方应立即纠正，必要时停止施工并整改。

- 如果在拆除施工过程中，乙方不能严格执行施工方案，不按规定配备安全防护用品，不履行拆除施工合同，出现的一切安全事故及责任，均由乙方自行承担。

- 乙方委派驻工地代表_________，负责联系解决施工中有关事宜。

- 违约责任

1．乙方承接的拆除工程项目不得转包，如一经发现，甲方有权终止合同，由此造成的损失，均由乙方承担经济和法律的全部责任。

2.在拆除施工过程中，如乙方不能严格执行施工方案、不按规定配备安全防护用品、不履行拆除施工合同，出现的一切安全事故责任由乙方全部承担，同时甲方有权解除合同，乙方并支付叁万元的违约金，乙方无条件退场。

3.由于乙方原因，导致施工进度延误，由乙方向甲方按3000元/天支付违约金。甲方有权要求乙方采取任何补救措施来弥补该工期延误，由此增加的费用由乙方承担。依据现场实际情况，甲方有权对本工程介入第三方作业，乙方必须无条件服从和配合，费用由乙方承担。

4.由于乙方原因，没有防护到位造成损失的，乙方需承担原价赔偿责任。同时，乙方应当立即采取补救措施，防止损失进一步扩大。。

- 其他

1．在施工期间，乙方要严格管理本企业的施工人员，无特殊工作需要，不得随意离开施工现场工作区域，严格遵守学校的管理要求。

2．甲、乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商解决，协商不成的，可向工程所在地人民法院起诉。

3．本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。本工程检测完成、双方经济关系了结后自动失效。本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份，具有同等效力。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

甲方代表：                      乙方代表：

电话：                          电话：

日期：                           日期：

附件3．授权委托书（项目勘察/投标）

授权委托书

本授权委托书声明：我__________系________________  的法定代表人，现授权委托我单位__________同志为我的代理人，以本单位的名义负责办理   徐州生物工程职业技术学院部分既有老旧建筑物及构筑物拆除项目 的现场勘察和投标相关事宜。

代理人无转委委托权，特此委托。

授权单位：（盖章）       法定代表人：（签名）

代理人：           性别:       身份证号码：

签发日期：______年__月__日

附件4．

报名确认函

徐州生物工程职业技术学院：

我单位自愿参与贵校将于    年  月  日举行的       采购项目，现发函确认并做出以下承诺：

1、严格遵守国家法律法规及贵校关于招投标各项管理规定，如有违反，自愿接受相应处罚。

2、满足贵校对投标商（采购响应供应商）的各项要求。

3、在招标文件规定时间内及时交纳相关费用。

4、在招标文件规定的时间内，携带招标文件上要求的资质证书原件接受资质审查。

单位名称：

固定联系电话：

法人：

授权代表：

移动联系电话：

电子邮箱：

＿＿＿＿＿＿＿（单位公章）

年　　月　　日

附件5．

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州生物工程职业技术学院国资处：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

附件6．

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州生物工程职业技术学院：

本投标人响应徐州生物工程职业技术学院国资处关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州生物工程职业技术学院国资处专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

附件7．

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

附件8．

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

附件9．

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日